| **Group / Meeting Name:** | K6 MES專案週會 |
| --- | --- |

| **Facilitator:** | Edward Chuang |
| --- | --- |

| **Meeting Location:** | **石磊廠行政棟一樓會議室301與Webex 線上** | **Meeting Date/Time** | 11/16/23 17:00-18:00 |
| --- | --- | --- | --- |

| **Objective(s):** | 通過進度報告、問題追蹤、議題討論以確認專案進度正常並提早發現解決潛在風險 |
| --- | --- |

| **Participants** | **Email** | **Present** |
| --- | --- | --- |
| YT Lin | ytlin@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Stanley Wu | stanleyWu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Light Liu | lightliu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Larry Wang | larrywang@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Vera Yang | verayang@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Cindy Liu | cindyliu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Kelvin Chen | [kelvin.h.chen@pwc.com](mailto:kelvin.h.chen@pwc.com) | 線上會議室 |
| Edward Chuang | edward.chuang@pwc.com | 301會議室 |
| Daniel Chen | daniel.h.chen@pwc.com | 301會議室 |
| Ivan Peng | [ivan.ch.peng@pwc.com](mailto:ivna.ch.peng@pwc.com) | 301會議室 |
| Kenny Huang | [kenny.huang@ccssttcn.com](mailto:kenny.huang@ccssttcn.com) | 301會議室 |
| Justin | hui.jia@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Walker Lee |  | 線上會議室 |
| Ryan | yao.rong@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Young |  | 線上會議室 |
| Martin | bowmon.liu@ccssttcn.com | 線上會議室 |

| **Agenda** |
| --- |
| 1. 專案計畫 2. 雙週計畫 3. 待辦事項 4. 問題與風險 |

**Minutes**

| **Topic** | **Discussion Outcome**  **(Decisions, action items, etc.)** |
| --- | --- |
| 正式環境接口服務器 | 最遲1月中可以使用 |
| 正式環境網路服務 | 11/30可以上線 |
|  |  |
|  |  |

**Action Items**

| **Action Description** | **Owner** | **Priority** | **Due Date** | **Completed** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/7提出DR方案規劃 | Stanley Wu | High | 12/07 | Open |
| (已安排)11/17與EAP Owner討論後續專案事項 | 周子祐, Kelvin Chen, Edward Chuang | High | 11/17 | Open |
| 11/17送出Steering Committee藍圖確認報告的內容 | Edward Chuang | High | 11/17 | Open |
| (已安排)11/17討論Control Tower進度調整 | Angel Chen, Kelvin Chen, Deniel Chen | High | 11/17 | Open |
| 11/29 Steering Committee討論正式服務器可安裝日期 | Stanley Wu | High | 11/29 | Open |
| 11/29 Steering Committee討論專案週會是否合併EAP進度報告 | Edward Chuang | High | 11/29 | Open |
| Pilot Run ODS DB(VM)使用日期確認 | Daniel Chen | High | 11/17 | Open |
| 申請(爭取)K6 幼獅會議室1+1 (一大一小) | YT Lin | High | 11/24 | Open |