| **Group / Meeting Name:** | K6 MES專案週會 |
| --- | --- |

| **Facilitator:** | Edward Chuang |
| --- | --- |

| **Meeting Location:** | **石磊廠行政棟一樓會議室301與Webex 線上** | **Meeting Date/Time** | 11/23/23 17:00-18:00 |
| --- | --- | --- | --- |

| **Objective(s):** | 通過進度報告、問題追蹤、議題討論以確認專案進度正常並提早發現解決潛在風險 |
| --- | --- |

| **Participants** | **Email** | **Present** |
| --- | --- | --- |
| YT Lin | ytlin@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Stanley Wu | stanleyWu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Light Liu | lightliu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Larry Wang | larrywang@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Vera Yang | verayang@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Cindy Liu | cindyliu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Allan Chou | allanchou@kinsus.com.tw | 線上會議室 |
| Kelvin Chen | [kelvin.h.chen@pwc.com](mailto:kelvin.h.chen@pwc.com) | 線上會議室 |
| Edward Chuang | edward.chuang@pwc.com | 301會議室 |
| Daniel Chen | daniel.h.chen@pwc.com | 301會議室 |
| Ivan Peng | [ivan.ch.peng@pwc.com](mailto:ivna.ch.peng@pwc.com) | 301會議室 |
| Alex Chang | alex.yc.chang@pwc.com | 301會議室 |
| Angelina Chen | angelina.chen@pwc.com | 線上會議室 |
| Kenny Huang | [kenny.huang@ccssttcn.com](mailto:kenny.huang@ccssttcn.com) | 301會議室 |
| Justin | hui.jia@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Walker Lee |  | 線上會議室 |
| Ryan | yao.rong@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Young |  | 線上會議室 |
| Martin | bowmon.liu@ccssttcn.com | 線上會議室 |

| **Agenda** |
| --- |
| 1. 專案計畫 2. 雙週計畫 3. 待辦事項 4. 問題與風險 |

**Minutes**

| **Topic** | **Discussion Outcome**  **(Decisions, action items, etc.)** |
| --- | --- |
| 預定Steering Committee會議時間 | 預定Steering Committee會議 12/6 13:30 |
| MES服務器的PO | MES服務器的PO還未發出去 |
| 正式服務器未到廠前ODS DB使用 | 正式服務器未到廠前使用WIP DB代替ODS |
|  |  |

**Action Items**

| **Action Description** | **Owner** | **Priority** | **Due Date** | **Completed** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各系統負責人提供Steering Committee會議材料 | Kenny, Stanley, Edward | High | 11/29 | Open |
| 安排會議討論EPM放在第一階段或第二階段 | Edward | High | 11/27 | Open |
| 提供15支報表預定完成日期 | YT | High | 11/27 | Open |
| 設計每日計算產能利用率報表 (示意圖) | Daniel | High | 11/27 | Open |
| 第一階段生產報表15支數量調整需求 | Daniel, YT | High | 11/27 | Open |
| 討論報表協助景碩完成時程安排 | Edward, YT | High | 11/27 | Open |
| 正式服務器未到廠前Report AP服務器替代方案需求日期確認 | Daniel | High | 11/27 | Open |
|  |  |  |  |  |