| **Group / Meeting Name:** | K6 MES專案週會 |
| --- | --- |

| **Facilitator:** | Edward Chuang |
| --- | --- |

| **Meeting Location:** | **石磊廠行政棟一樓會議室302與Webex 線上** | **Meeting Date/Time** | 12/07/23 17:00-18:00 |
| --- | --- | --- | --- |

| **Objective(s):** | 通過進度報告、問題追蹤、議題討論以確認專案進度正常並提早發現解決潛在風險 |
| --- | --- |

| **Participants** | **Email** | **Present** |
| --- | --- | --- |
| YT Lin | ytlin@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Stanley Wu | stanleyWu@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Light Liu | lightliu@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Larry Wang | larrywang@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Vera Yang | verayang@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Cindy Liu | cindyliu@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Allan Chou | allanchou@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Kelvin Chen | [kelvin.h.chen@pwc.com](mailto:kelvin.h.chen@pwc.com) | 線上會議室 |
| Edward Chuang | edward.chuang@pwc.com | 線上會議室 |
| Kyle Chang | kyle.c.chang@pwc.com | 302會議室 |
| Ivan Peng | [ivan.ch.peng@pwc.com](mailto:ivna.ch.peng@pwc.com) | 302會議室 |
| Alex Chang | alex.yc.chang@pwc.com | 302會議室 |
| Alexander Cheng | alexander.li.cheng@pwc.com | 302會議室 |
| Kenny Huang | [kenny.huang@ccssttcn.com](mailto:kenny.huang@ccssttcn.com) | 線上會議室 |
| Justin | hui.jia@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Walker Lee |  | 線上會議室 |
| Ryan | yao.rong@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Young |  | 線上會議室 |
| Martin | bowmon.liu@ccssttcn.com | 線上會議室 |

| **Agenda** |
| --- |
| 1. 專案計畫 2. 雙週計畫 3. 待辦事項 4. 問題與風險 |

**Minutes**

| **Topic** | **Discussion Outcome**  **(Decisions, action items, etc.)** |
| --- | --- |
| 提供MES-EAP標準介面文檔 | CST 12/6 已提供MES-EAP標準介面文檔 |
| 站會報告待確認、待審閱、待簽署的統計情況 | PwC每天站會報告待確認、待審閱、待簽署的統計情況 |
| 戰情室專案提供ODS使用架構 | DR需求確認落後-ODS有二次處理的資料結構，架構需再確認  12/11PwC內部討論報告結果 |
|  |  |

**Action Items**

| **Action Description** | **Owner** | **Priority** | **Due Date** | **Completed** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提供EPM Pros & Cons分析 | Kenny | High | 12/8 | Open |
| 第4批9份藍圖方案設計簽署 | Alexander | High | 12/11 | Open |
| CAM方案設計完成 | Kenny | High | 12/7 | Open |
| 請IT說明ETL/Tableau規範與開發注意事項 | YT | High | 12/11 | Open |
| 戰情室示意圖找秋燕做定版確認 | Kyle | High | 12/11 | Open |
| 1/5正式環境服務器可開始配置環境(APP\*3/DB\*2) | Stanley | High | 1/5 | Open |
| 提供正式AP Server的MAC Address | Stanley | High | 12/15 | Open |
| 提出ODS架構定案預定日期 | Edward | High | 12/8 | Open |
| Non-CDB轉CDB規劃 | Stanley | Middle | ~ | Open |