| **Group / Meeting Name:** | K6 MES專案週會 |
| --- | --- |

| **Facilitator:** | Edward Chuang |
| --- | --- |

| **Meeting Location:** | **石磊廠行政棟一樓會議室302與Webex 線上** | **Meeting Date/Time** | 12/14/23 17:00-18:00 |
| --- | --- | --- | --- |

| **Objective(s):** | 通過進度報告、問題追蹤、議題討論以確認專案進度正常並提早發現解決潛在風險 |
| --- | --- |

| **Participants** | **Email** | **Present** |
| --- | --- | --- |
| Stanley Wu | stanleyWu@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Light Liu | lightliu@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Vera Yang | verayang@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Cindy Liu | cindyliu@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Guting Wu | gutingwu@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Kelvin Chen | [kelvin.h.chen@pwc.com](mailto:kelvin.h.chen@pwc.com) | 線上會議室 |
| Kyle Chang | kyle.c.chang@pwc.com | 302會議室 |
| Ivan Peng | [ivan.ch.peng@pwc.com](mailto:ivna.ch.peng@pwc.com) | 302會議室 |
| Alex Chang | alex.yc.chang@pwc.com | 302會議室 |
| Alexander Cheng | alexander.li.cheng@pwc.com | 302會議室 |
| Kenny Huang | [kenny.huang@ccssttcn.com](mailto:kenny.huang@ccssttcn.com) | 302會議室 |
| Justin | hui.jia@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Walker Lee |  | 線上會議室 |
| Ryan | yao.rong@ccssttcn.com | 302會議室 |
| Young |  | 線上會議室 |
| Martin | bowmon.liu@ccssttcn.com | 302會議室 |

| **Agenda** |
| --- |
| 1. 專案計畫 2. 雙週計畫 3. 待辦事項 4. 問題與風險 |

**Minutes**

| **Topic** | **Discussion Outcome**  **(Decisions, action items, etc.)** |
| --- | --- |
| EAP團隊進駐幼獅廠 | 下週12/18(一)EAP團隊進駐幼獅廠 |
| EPM評估討論會議 | 已安排下週12/18(一) 16:00~17:00會議 |
| 報告報表架構會議 | 已安排12/18報告報表架構會議 |
| 戰情室WBS內容不夠詳細 | 戰情室WBS內容不夠詳細 |
| 戰情室SA文件內容不夠清楚 | 戰情室SA文件內容不夠清楚 |

**Action Items**

| **Action Description** | **Owner** | **Priority** | **Due Date** | **Completed** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預定12/26做完全部81份藍圖確認 | CST/PwC/Kinsus | High | 12/26 | Open |
| 12/14 ERP集成藍圖確認簽署作業 | Larry/Martin | High | 12/14 | Open |
| OBMSG-001 OBMSG系統集成設計文件審閱 | Kinsus | High | 12/18 | Open |
| 12/15提供EAP合約給康思騰用印 | PwC | High | 12/15 | Open |
| 約馬廠長會議確認戰情室示意圖 | PwC | High | 12/18 | Open |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |