## Slide 1: 資誠PCB智慧製造團隊
欣興 CEO,COO | PwC
Steering Committee
欣興 PM | PwC
欣興 生產部門 計畫部門 工藝部門 產品部門 設備管理 品質部門 IT
Business Design Team
MES Design and Development Team
PwC
Integration and Quality Lead (QA)
Infra Integration Team
西門子
西門子原廠專家
欣興 各業務主管/CIO | PwC
Chief of Project Officer
確保專案所需資源之充分支援
督導專案執行進展
負責專案所需之指導決策
協調專案中不同之意見以達共識
負責專案計劃之規劃與執行控制
負責分配專案所需資源
負責專案內容之雙向溝通
負責專案內容之品質控制
負責專案成員間不同意見之協調
負責專案執行過程中所需之決策
  執行專案、負責會議召開行政事宜
  參與調研、討論與會議
  提供專案所需之內部文件與需求確認
  指派會前準備作業與簡報資料
  執行專案相關工作任務
  與顧問溝通改善建議，協調內部作業
  確認專案相關之決議與交付文件
  認真學習且學會使用系統
  對所有終端使用者進行教育訓練
  執行調研及專案、討論與會議
  分析專案所需之內部文件
  負責指派會前準備作業與簡報資料
  主持及引導各項會議之討論
  依照專案計畫，流程/設計/開發/撰寫彙整各項交付文件
工作職責
  針對專案相關專業知識，提供專案團隊執行之必要諮詢
  協助確保專案執行與產出之品質
Project Management Office
Steering Committee
景碩 team
PwC team
Chief of Officer
PwC
Architecture Lead
Project Management Office
PwC+康思騰 Business Process Consultant (BA)
欣興 各業務單位Key User IT 開發 IT
PwC+康思騰 MES Consultant (SA) MES Developer Report Dashboard
欣興 Infra IT
PwC Architecture Engineer
Notes: Ed

## Slide 2: 客製的管理機制範例說明
D | D+1 | D+2 | D+3 | D+4 | D+5 | D+6 | D+7 | D+8 | D+9 | D+10 | D+11 | D+12 | D+13 | D+14 | D+15
Kick-off
MES
開發環境安裝完成
需求調研
上線支持
用戶接受測試
測試&
切換演練
上線
成效追蹤
全流程測試
MES藍圖確認
MES UAT開始
MES項目終驗
建模與一階段開發
Infra建置完成
系統設計
需求、設計確認
需求、設計確認
用戶驗收測試
教育訓練完成